[문서유형] 업무보고서

[문서ID] PRJ-2026-WR03

[작성일] 2026-07-20

[작성자] 개발1팀 김철수 수석연구원

[제목] AI 음성 인식 모델 성능 개선 및 2차 필드 테스트 결과 보고

1. 금주 주요 업무 실적

가. 이상 음성 인식 AI 모델 알고리즘 고도화

- 생활 소음(TV 소리, 청소기 소리 등) 환경에서의 오탐지율(False Positive) 개선 작업 진행.

- 학습 데이터셋 15,000건 추가 적용 후 모델 재학습 완료.

- 결과: 소음 환경 내 이상 음성 분류 정확도 기존 88% → 94.2%로 향상.

나. 하드웨어 샘플(V2) 필드 테스트 실시

- 테스트 대상: 실증 참여 가구 20곳 (7일간 진행)

- 통신 안정성 및 데이터 전송 지연 시간 평균 1.2초로 목표 기준(2초 이내) 충족.

2. 문제점 및 개선 방안

- 문제점: 특정 고주파 소음(주방 가전 작동음) 발생 시 간헐적으로 이상 소리로 오인식.

- 개선안: 고주파 영역대 전처리 필터 알고리즘 추가 반영 및 다음 주 중 핫픽스 패치 배포 예정.

3. 차주 업무 계획

- 핫픽스 패치 적용 후 3차 필드 테스트 진행

- 외주 디자인 시제품 케이스 합체 및 열 배출 성능 평가

[주요키워드] 업무보고서, AI모델, 성능개선, 필드테스트, 오탐지율